附件1

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况。

- 为深入落实城市总规和分区规划，推动“妙笔生花看丰台”美好愿景的实现，根据《关于组织开展“疏解整治促提升”专项（2017-2020 年）的实施意见》及《北京市“疏解整治促提升”专项行动2021年工作计划》，结合城市更新行动计划的实施，区发改委（专项办）按照“重点突出”和“区域治理”的原则统筹谋划，推动实施了马家堡活力中心建设项目。

- 2019年9月30日，《马家堡活力中心一期建设工作方案》由区政府第127次常务会议审议通过。项目以马家堡街道为实施主体，内容包括文化活动中心改造、新建一期景观桥（调整改移）、旱河两侧局部景观改造等。项目依托旱河“的优势环境资源，推进老剧场升级为演艺剧院、老公园升级为娱乐场地，让老河道换发新活力，在南城打造集公园绿地、滨水休闲、文艺体验于一体的活力片区。

（二）项目绩效目标。

活力中心项目坚持以人民为中心的发展思想，结合“疏解整治促提升”专项行和城市更新行动计划，聚焦居住、就业、休闲、社交功能的改善，着力实现公共环境品质、商业业态活力、文体服务能力和品牌形象魅力的提升，通过组织会议、研究分析、调研评估等手段强化项目服务社会发展能力，拟带动区域整体发展和环境提升，拉动相关产业经济增长，保障项目质量和时效，使验收合格率、按期完成率达到100%，并让项目持续服务社会、服务群众，最终实现增强城市活力和城市魅力，提升宜居宜业水平，增进人民群众幸福感的目标。

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）相关文件规定，结合活力中心项目总体目标，以及两个活力中心项目预算资金的特点，以资金使用结果为导向，以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准，采用“计划标准”评价指标体系。评价工作组具体设定了产出指标、效益指标、满意度指标及成本指标，用于考察项目目标完成、效益实现等情况。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

区发改委统筹协调项目的决策过程，指导我街道完成项目的方案设计、立项审批。我街道作为实施主体，充分发挥责任规划师作用，在广泛征求居民需求的基础上形成试点区域建议。各相关部门结合各自领域工作重点，提出试点区域建议。按照“自上而下”和“自下而上”相结合的方式，区专项办统筹谋划，确定试点推荐区域，明确各区域的牵头部门和实施主体（街乡镇），最终报区政府审议确定。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

我街道根据专项办制定《丰台区区域城市活力中心试点工作方案》和《丰台区“疏解整治促提升”专项行动项目化任务管理办法》等制度文件，认真贯彻落实。结合街道 “三重一大”会议制度、预算管理制度、财务收支管理制度，严格落实街道的合同管理制度、政府采购管理制度、项目管理制度、工程建设管理制度等规范性文件，为项目顺利开展提供制度保障。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论（明确自评打分、等级及分析结论，附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况。

区发改委统筹协调项目的决策过程，指导我街道完成项目的方案设计、立项审批。街道作为实施主体，充分发挥责任规划师作用，在广泛征求居民需求的基础上形成试点区域建议。各相关部门结合各自领域工作重点，提出试点区域建议。按照“自上而下”和“自下而上”相结合的方式，区专项办统筹谋划，确定试点推荐区域，明确各区域的牵头部门和实施主体（街乡镇），最终报区政府审议确定。

- 本次项目的立项从2021年3月到9月。2021年3月22日，发改委向各街镇下发《区域城市活力中心试点工作方案》，公开征集、遴选、确定项目方案，指导街镇进行方案申报。按照“成熟一个、推进一个”的原则，初步确定建设项目。7月5日区发改委牵头召开项目方案联审会，商务局、财政局、规自分局、城管委、园林绿化局、交通支队、市场监管局、房管局、文旅局等部门及戴德梁行商业地产、中国中元城市规划设计研究院、汇博行商业管理有限公司等单位的多名专家参与分析、研讨、评估。审议通过后将方案报分管区领导审阅，分别在区政府第126、127次常务会审议通过。

- （二）项目过程情况。

- 提交区发改申请组织需求调研与方案设计，在联审通过后以街道名义提交区政府审议。项目实施中，组织招投标工作，落实项目资金的管理，具体负责项目质量与时效，并落实安全主体职责。

- （三）项目产出情况。

马家堡活力中心一期建设项目预算与资金使用情况表

金额单位：元

| 子项名称 | 支出类别 | 资金收支情况 |  | 中标单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 预算资金 | 支出资金 |  |
| 2022年前期经费（咨询费） |  | 860,000.00 | 860,000.00 | 北京翰时建筑设计有限公司 |
| 马家堡活力中心一期建设项目（景观拆除和砍伐工程）经费 | 设计 | 29,700.00 | 29,700.00 | 华诚博远工程技术集团有限公司 |
|  | 监理 | 28,006.06 | 22,404.00 | 北京京友工程管理有限公司 |
|  | 工程量清单编制 | 6,290.13 | 6,290.13 | 北京中益兴业工程咨询有限公司 |
|  | 工程施工 | 998,433.42 | 995,628.03 | 北京华开建筑装饰工程有限公司 |
|  | 环保税 | 5,655.29 |  |  |
| 马家堡街道活力中心一期项目资金 | 设计 | 351,931.77 | 351,931.77 | 北京华尊建设集团有限公司 |
|  | 监理 | 271,469.62 | 217,175.20 | 北京京友工程管理有限公司 |
|  | 招投标代理 | 56,872.65 | 56,872.65 | 北京中衡融达工程管理有限公司 |
|  | 工程施工 | 11,597,375.91 | 11,232,825.96 | 北京华开建筑装饰工程有限公司 |
|  | 环保税 | 3,981.82 |  |  |
| 马家堡活力中心一期建设项目（文化活动中心剧场工程）经费 | 设计 | 143,131.67 |  | 北京市亚太安设备安装有限责任公司 |
|  | 监理 | 111,533.07 | 55,766.54 | 北京京友工程管理有限公司 |
|  | 招投标代理 | 33,056.80 | 0.00 | 北京德音工程咨询有限公司 |
|  | 工程量清单编制 | 23,073.98 | 23,073.98 | 北京中益兴业工程咨询有限公司 |
|  | 工程施工-弱电 | 3,659,066.95 | 2,921,600.00 | 北京卓邦电子技术有限公司 |
|  | 工程施工-装饰、电气 | 317,156.50 | 300,721.75 | 北京华开建筑装饰工程有限公司 |
|  | 座椅购置 | 630,000.00 | 609,840.00 | 北京华晟建设工程有限公司 |
| 合计 |  | 19,126,735.64 | 17,683,830.01 |  |

- （四）项目效益情况。

马家堡街道开展“品质范儿·美好生活节”、“城南之夜-华联夏日游园会”，引领消费潮流，激发消费活力。

政府作为，商户发力，让街道展现出新的“魅力”、“活力”、“影响力”，品质零售业态、休闲娱乐业态及夜生活业态有所增加，中高端品牌及网红品牌、首店品牌逐步发展，扩大了体验型商业供给，推动了街区经济高质量发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目坚持以人民为中心的思想，时刻将更好地回应群众诉求作为各项工作的出发点、落脚点。通过项目的实施，街道公共服务能力得到提升，居民的出行更加便捷，居民的消费、文化活动等各项需求得到满足。

六、有关建议

城市夜景展现了赏心悦目的城市风貌，延长了经济活动时间，拓展了居民消费的空间。街道结合活力中心项目，点亮夜经济，打造网红新地标，带动了行业融合发展，成为经济新的增长点，为城市居民提供了更多就业岗位，并聚集人气，提高了区域竞争力。

七、其他需要说明的问题

无。